### 作业管理系统

### 会议记录

撰写人：黄旭辉

### 

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 开发小组 | 熊韫文小组 | 指导老师 | 文勇 |
| 主持人 | 亢辰蕊 | 记录员 | 黄旭辉 |
| 会议主题 | 确定编程技术 | 会议地点 | QQ群视频通讯 |
| 会议时间 | 2019-06-20 | 记录时间 | 2019-06-20 |
| 参与人员 | 小组全体成员 | | |
| 会议内容： | | | |
| 6月20号，在经过查看老师发到班群上面的与课设相关的所有文档之后，小组的全部成员通过线上的方式一起开展了第一次的小组讨论。根据“软件工程专业《课程设计Ⅲ》实验指导书2019”这份文档中的描写，我们小组决定采用java网络编程的技术进行系统的开发。由于上学期我们刚刚学习完这门课，所以对于相关的技术还是比较熟悉的。在tomcat版本的选择上，我们选择了tomcat7.0进行开发。数据库方面由于没有系统学习过MySQL，所以我们还是选择了使用SQLServer。 | | | |
| 结论： | | | |
| 在确定好使用技术以后，小组各人员提前先熟悉好需要使用到的技术。 | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 开发小组 | 熊韫文小组 | 指导老师 | 文勇 |
| 主持人 | 亢辰蕊 | 记录员 | 黄旭辉 |
| 会议主题 | 确定需求 | 会议地点 | QQ群视频通讯 |
| 会议时间 | 2019-06-22 | 记录时间 | 2019-06-22 |
| 参与人员 | 小组全体成员 | | |
| 会议内容： | | | |
| 在得知本次课设需要开发的系统以后，小组成员开始在网络上面搜寻有关于本次的系统的文档。具体并深入地了解了学生作业管理系统以后，小组成员通过线上讨论的形式确定了以“管理员”、“学生”和“教师”为主体的系统角色。通过各自的理解以及搜寻的资料，在最后讨论出了各个角色之间的关系以及每一个角色所应该具有的功能。并根据讨论情况编写了需求规格说明书。 | | | |
| 结论： | | | |
| 确定了需求以后，根据需求规格说明书就可以开始对系统进行设计 | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 开发小组 | 熊韫文小组 | 指导老师 | 文勇 |
| 主持人 | 亢辰蕊 | 记录员 | 黄旭辉 |
| 会议主题 | 确定系统的设计分配以及需求的补充 | 会议地点 | 逸夫楼607 |
| 会议时间 | 2019-06-24 | 记录时间 | 2019-06-24 |
| 参与人员 | 小组全体成员 | | |
| 会议内容： | | | |
| 小组全体成员通过讨论的形式确定了由熊韫文同学对整个系统的数据库进行设计；由黄旭辉、亢辰蕊和姚光磊同学对整个系统的UI界面进行设计；由黄龙、孔雪保、亢辰蕊和黄旭辉同学对UI界面进行开发；黄旭辉和姚光磊同学对需求规格说明书进行补充；熊韫文同学对数据库接口进行编写；熊韫文同学对整个系统的开发计划进行一个规划，画出甘特图以及成员分工等这些任务。 | | | |
| 结论： | | | |
| 通过小组讨论以后对小组成员进行任务的划分，并小组成员一起展开任务。 | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 开发小组 | 熊韫文小组 | 指导老师 | 文勇 |
| 主持人 | 亢辰蕊 | 记录员 | 黄旭辉 |
| 会议主题 | 确定系统的界面以及功能进行变更 | 会议地点 | 逸夫楼607 |
| 会议时间 | 2019-06-24 | 记录时间 | 2019-06-24 |
| 参与人员 | 小组全体成员 | | |
| 会议内容： | | | |
| 在小组成员对数据库表对照查看以及UI界面设计图之间的差别以后，发现小组成员对于作业与题目之间的差别和联系的理解存在着差异。然后根据小组之间的现场紧急会议讨论之后，确定了一套作业里面包含有若干道题目的主要方向。题目包含了解答题和选择题这两种类型。在分析了数据库的合理性以后，对数据库进行了部分的修改，减少了数据库的冗余性，以及降低了复杂性。 | | | |
| 结论： | | | |
| 小组人员之间存在理解和认知上面的偏差，就需要通过讨论及时发现问题，然后解决。 | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 开发小组 | 熊韫文小组 | 指导老师 | 文勇 |
| 主持人 | 亢辰蕊 | 记录员 | 黄旭辉 |
| 会议主题 | 确定对系统的界面以及功能进行变更 | 会议地点 | 逸夫楼607 |
| 会议时间 | 2019-06-28 | 记录时间 | 2019-06-28 |
| 参与人员 | 小组全体成员 | | |
| 会议内容： | | | |
| 在小组成员研究教师题库和教师布置作业以及从题库添加作业需要实现哪些功能时，出现了争议，在经过激烈讨论之后，小组成员确定了3个系统界面及其功能，包括教师题库、布置作业以及题库添加作业，教师题库界面主要添加了增加题目的功能，题库添加作业的界面主要增加了复选题库添加作业的功能，在小组成员及时修改功能的状况下，提高了小组工作效率。 | | | |
| 结论： | | | |
| 在设计ui的过程中，小组成员对各界面功能的认知和理解更全面 | | | |