# **熊韫文小组开发日志**

6月20日-6月23日：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工作项目记录 | 人员 | 待解决问题 |
| 初步确定需求，确定了系统功能、参与者及其主要活动 | 全小组 | 无 |
| 确定项目开发计划 | 熊韫文 | 无 |
| 确定编码规范 | 孔雪保 | 无 |
| 确定开发框架：springboot+mybatis | 全小组 | 无 |

6月24日：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工作项目记录 | 人员 | 待解决问题 |
| 需求规格说明书完成 | 姚光磊 | 可能存在需求变更 |
| 初步确定概要设计：总体UI设计，数据库设计，得出UI草图、ER图 | 全小组 | UI需配合数据库的访问流程细化 |
| 需求规格说明书审查 | 麦攀攀 | 无 |
| 概要设计说明书完成 | 黄旭辉、姚光磊 | 无 |

6月25日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工作项目记录 | 人员 | 待解决问题 |
| 概要设计说明书审查 | 麦攀攀 | 无 |
| 需求说明书改进 | 姚光磊 | 存在需求变更 |
| 概要设计说明书改进 | 黄旭辉、姚光磊 | 无 |
| 初步确定登录子模块的详细设计 | 全小组 | 无 |
| 数据库实现 | 熊韫文 | 无 |
| 登录界面完成 | 黄旭辉、亢辰蕊 | 无 |

6月26日：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工作项目记录 | 人员 | 待解决问题 |
| 登录功能实现 | 熊韫文 | 无 |
| 讨论学生子系统的详细设计 | 全小组 | 无 |
| 学生已完成作业查看界面完成 | 黄旭辉、亢辰蕊 | 无 |
| 学生作业查看功能初步完成 | 熊韫文 | 无 |

6月27日：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工作项目记录 | 人员 | 待解决问题 |
| 讨论教师子系统、管理员子系统的详细设计 | 全小组 | 无 |
| 详细设计说明书完成 | 黄旭辉、姚光磊、黄龙 | 无 |
| 完成学生已完成作业查看JSP，将学生作业数据放入学生界面中 | 熊韫文 | 无 |
| 学生未完成作业查看完成 | 黄旭辉、亢辰蕊 | 无 |
| 学生作业查询功能实现 | 熊韫文 | 无 |

6月28号：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工作项目记录 | 人员 | 待解决问题 |
| 完成学生未完成作业查看JSP，并加上查询功能，出现重大bug  ：在未完成界面点击查询会自动跳转已完成界面。 | 熊韫文 | Bug解决 |
| 讨论bug出现原因：已完成和未完成作业是同一个html界面，用的是span分成两个不同块，所以每当post请求数据时，会自动跳转到默认的span上。得出解决方案：重写学生主界面，将已完成作业、未完成作业分成2个html界面 | 全小组 | 无 |
| 学生主界面、已完成作业、未完成作业完成 | 黄旭辉、亢辰蕊 | 无 |

6月29号（星期六加班！！）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工作项目记录 | 人员 | 待解决问题 |
| 完成学生界面JSP，将数据放入前端 | 熊韫文 | 无 |
| 教师主界面、已批改、未批改界面完成 | 黄旭辉、亢辰蕊 | 无 |
| 作业布置界面完成 | 孔雪保 | 无 |
| 完成题目查看界面 | 黄龙 | 无 |
| 完成教师作业查看功能 | 熊韫文 | 无 |
| 完成教师作业查询功能 | 熊韫文 | 无 |

6月30号（星期天加班！！）:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工作项目记录 | 人员 | 待解决问题 |
| 完成教师界面JSP，将数据放入前端 | 熊韫文 | 无 |
| 实现作业布置功能 | 熊韫文 | 无 |
| 完成作业布置JSP | 熊韫文 | 无 |

7月1号：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工作项目记录 | 人员 | 待解决问题 |
| 完成学生写作业界面 | 黄龙 | 无 |
| 完成教师批改作业界面 | 黄龙 | 无 |
| 实现学生写作业功能 | 熊韫文 | 无 |
| 实现教师批改作业功能 | 熊韫文 | 无 |

7月2号：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工作项目记录 | 人员 | 待解决问题 |
| 完成管理员主界面、学生查看、教师查看界面 | 亢辰蕊、黄龙 | 无 |
| 实现学生查看、教师查看功能 | 熊韫文 | 无 |
| 实现学生查询、教师查询功能 | 熊韫文 | 无 |
| 完成管理员主界面、学生查看、教师查看界面JSP | 熊韫文 | 无 |
| 完成学生删除、教师删除功能 | 熊韫文 | 无 |
| 完成学生、教师个人信息查看界面 | 亢辰蕊 | 无 |
| 完成密码修改界面 | 亢辰蕊 | 无 |

7月3号：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工作项目记录 | 人员 | 待解决问题 |
| 实现学生、教师查看功能，并完成JSP | 熊韫文 | 无 |
| 实现学生、教师密码修改功能 | 熊韫文 |  |
| 完成作业详情界面 | 孔雪保 | 无 |
| 实现作业详情查看功能，并完成JSP。至此，作业管理系统基本功能完成 | 熊韫文 | 无 |
| 测试用例编写 | 亢辰蕊、黄龙 | 无 |

7月4号：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工作项目记录 | 人员 | 待解决问题 |
| 进行黑盒测试 | 亢辰蕊、黄龙、黄旭辉 | 无 |
| 代码走查 | 熊韫文 | 无 |
| 测试清单编写 | 亢辰蕊、黄龙 | Bug解决 |
| Bug解决，完善用户提示信息 | 熊韫文 | 无 |
| 美化界面 | 孔雪保 | 无 |